111.07.08交通部臺灣鐵路管理局111年度通用設計推動委員會第1次會議
開會時間：111年7月8日（五）下午2時
地點：交通部臺灣鐵路管理局第一會議室
主持人：杜局長長微

臺灣鐵路管理局110年度通用設計推動委員會第1次會議議程
壹、主席致詞
貳、業務單位說明
參、列管追蹤案件辦理情形
1. 各單位逐案說明辦理情形。
2. 有關項次8車站月台間隙過大問題一案，設施組就加裝齒梳橡膠墊改善方式進行評估說明。
肆、臨時動議
伍、散會

通用設計各組辦理情形管考表
項次	案源	決議事項	主(協)辦單位	各組辦理情形(各組填列)	預定完成日期暨里程碑	管考建議(管考組)

1	106/2/15 / 會議決議	部分電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度過高，輪椅使用者使用上極為不便，建議改善。	使用組	使用組回復： / 有關電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度設計，經改造臺北站2支立桿驗票機，測試使用情形，尚在觀察中，若情況良好將成為本局規劃更新全局自動驗票閘門之參據。預定112年起逐步更新。	預定114年12月完成	請使用組說明 / 繼續列管
2	103/6/30 / 會議決議	各站列車進站警示燈請電務處儘速辦理。	電務處	電務處回復： / 因六年計劃計畫經費已無節餘，故改以電務智慧化經費節餘款調整後辦理。 / 配合月台加高，本局全線車站一併施設列車接近警示燈。 / 暫未施作警示燈之車站月台，工務於月台加高時仍預留燈孔及管路。	配合工務土建各站月台加高期程	1.請電務處說明 / 2.請重新簽核預定完成日期，繼續列管
3	107/7/25 / 會議決議	600型與700型列車無障礙廁所馬桶旁靠近洗面盆之固定式扶手，導致輪椅使用者難以靠近使用一案，請機務處研議方案改善。	車輛組	經實際現勘後，為避免誤解導致錯誤改善，有關本案「固定式扶手，導致輪椅使用者難以靠近使用…」，需與委員確認問題釐清後，調整改善以滿足旅客需求。 / 車輛組本次無更新	下次會議更新預計完成日期	1.請車輛組說明 / 2.繼續列管
4	110/10/14 / 會議決議	針對各站電梯維修、月台無階化改建之工程，應制定施工期間無障礙乘車服務之應變方案，以維護行動不便乘客之乘車權益。	使用組 / 電務處	1.請使用組擬訂車站更新施工、列車臨時故障時行動不便旅客搭乘服務的SOP，並確認行動不便旅客以月台端末進出搭車的安全性及可行性。 / 使用組回復： / 依據110年4月19日通用設計推動委員會設施組第1次會議決議，規劃設計階段將施工期間的交通維持計劃納入規劃，並於工程發包時編列相關無障礙替代方案工項及費用，目前如遇有類似狀況，各車站即視站場環境、旅運人數、現場需求等狀況，以加派人員引導、協助、或以無障礙計程車為替代服務。另行動不便旅客以月台端末進出搭車，為安全考量，不建議採用。 / 2.請電務處盤點電梯設備故障率較高的車站進行改善。 / 電務處回復： / 預計更新已逾齡且故障率較高之電梯為 / 111年度:和平站3部 / 112年度:大林站5部 / 113年度:斗六站4部及橋頭站2部	下次會議裁示預計完成日期
5	110/10/14 / 會議決議	應檢視與明訂各車種無障礙車廂於月台停靠之最適位置，並落實執行。	車輛組	請車輛組就後續新購車廂進行長遠規劃，並研議無障礙車廂妥適的統一設置位置。 / 車輛組回復： / 新城際電聯車EMU3000型無障礙車廂為3及7車，未來新採購之車種也會比照設於3車及7車。	下次會議裁示預計完成日期
6	110/10/14 / 會議決議	臺北車站無障礙導引動線改善工程	使用組 / 設施組	請臺北工務段將本案工程概算於會後提報運務處，並請運務處籌措本案工程費用支應辦理。 / 使用組及設施組回復： / 本案已於111年5月16日開工，施作內容包含懸吊壁面指標燈箱更新、新增柱面燈箱、導盲磚更新等，預計11月12日完工。	預定111年11月完成
7	110/10/14 / 會議決議	請臺鐵局說明攜帶自行車搭乘兩鐵列車之相關規定	使用組	請運務處會後將相關說明資料提供委員參考。 / 使用組回復： / 提供委員參考資料如附件。	下次會議更新預計完成日期	繼續列管
8	110/10/14 / 會議決議	臺鐵局執行車廂無階化改造計畫，部分車站月台間隙過大致輪椅使用者進出有安全疑慮，建議參考國內外軌道運輸系統解決月台間隙之作法，如加裝齒梳橡膠墊、月台伸縮踏板、車廂伸縮踏板等。	設施組	有關部分車站月台間隙過大問題，請工務處就委員建議的月台加裝齒梳橡膠墊改善方式，先擇條件符合之月台試辦改善。 / 設施組回復： / 本案於會中說明評估內容。	下次會議更新預計完成日期
9	110/10/14 / 會議決議	建請針對臺鐵局目前各項無障礙工作進行盤點，並擬接續推動之短中長期計劃，策略與執行項目，提請討論。	各分組	請各分組先於分組會議中研議擬定後續中長程計畫並於下次會議中報告說明。 / 使用組回復： / 藉由工務單位辦理月台提高工程及各項車站無障礙設施改善工程等，以達到月台與車廂齊平，及車站無障礙設施符合相關法令規定。 / 藉由各項鐵路立體化計畫，改善車站無障礙設施及旅運動線，提升服務品質。 / 車輛組回復： / 後續新購列車有關客室設備、無障礙車廂設計會請立約商確實參照「臺鐵局通用設計準則-車輛篇」辦理。 / 設施組回復： / 短期部份，本局預計至113年可再完成富岡等23站月臺提高工程以及路竹、造橋等2站電梯新建工程。預計至113年全線累計完成129站月臺提高，117站電梯設置。 / 中長期部分，除配合使用單位需求持續改善車站硬體設施外，另將安排局內工程人員參加相關無障礙教育訓練，以增進該領域專業知識	下次會議更新預計完成日期
10	110/10/14 / 會議決議	行車中若有突發重大安全狀況，如何即刻通知聽障乘客應變，敬請討論！例111年4月太魯閣自強號停車、故障或火警、搶奪…等等，若事前或發生中即知有安全問題，跑馬燈又故障，如何告知聽障乘客？	使用組	1.請機務處研議在列車上LCD螢幕、跑馬燈內建置於事故發生時，可供列車長或車勤人員即時發送的緊急訊息，並研議於車輛中規劃安全空間供身障人士等待救援機會。 / 車輛組回復： / 車廂內寶馬燈顯示訊息是由旅客資訊系統(PIS)控制播放，大致可分為三種： / 輪播訊息，如宣導事項(須預先輸入)。 / 特定情況觸發訊息。如ATP地上子觸發轉乘、到站訊息、站外觸發臨時停車、固定時間報時等。 / 一次性臨時插播(較新機型)，須預先輸入，這部分請運務處協助提供適當的詞句內容，供機務處將其預載入至系統中後以方便車長視情況操作使用。 / 2.請運務處專案研議緊急事故發生時的應變SOP並於下次會議中報告說明。 / 使用組回復： / 臺鐵局針對行車安全訂有「行車事故應變處理標準作業程序」,行車人員 (值班站長、車長、司機員)遇行車 異常或事故,皆依據「行車異常通報應變標準作業程序」通報，掌握旅客(含身心障礙者)人數辦理後續救援或接駁事宜。旅客(含身心障礙者) 如有傷亡，行車人員應立即通報警務、醫療及救難單位協助救援。 / 臺鐵局自109年起辦理「緊急逃生出口與疏散地點現地會勘作業計畫」，由5區聯合辦事處，每年至少辦理1次緊急逃生出口與疏散地點現地會勘作業彙整會勘路段之圖資，並邀請鐵路警察、轄內警、消、醫療(含EMOC、責任醫院)、環保及國軍等外援單位共同現地會勘，以協助救災作業人員於事故發生時能快速就受傷旅客(含身心障礙者)進行搶救、救護及疏散作業。 / 臺鐵局每年均依「全民防衛動員準備法」、「災害防救法」、「民防法」、「消防法」及臺鐵局「災害防救業務計畫」等規定，辦理年度各類災害事故綜合演練(鐵安演習)，演練結合臺鐵局運、工、機、電及當地軍、警、消、衛生單位，以加強員工各項防救災及通報訓練，提升緊急應變能力。演練時也將強化身心障礙 者 旅客之疏散引導及救援機制納入，未來將針對各種災難搶救持續檢討。	下次會議更新預計完成日期
11	110/10/14 / 會議決議	後續新建車站、新購車輛建議辦理採購及設計審查時應多參考行動不便使用者的實際使用經驗，避免出現完工後卻不符合實際使用情況的問題，例如：普悠瑪列車無障礙廁所的自動門及花蓮站的無障礙洗手間都有類似的情況。	車輛組	請各設施組、車輛組召開會議時研議討論。 / 車輛組回復： / 列車廁所自動門在開啟後等待10-15秒會自動閉合，如進入廁所後上未按壓關門鈕就先遇到自動關門情形，此時自動門並無上鎖，會加強宣導請民眾依說明指示使用內門邊機械落鎖設計達到內部上鎖功能。 / 設施組回復： / 鑑於本局目前新建車站多由交通部鐵道局辦理，且該局已成立「交通部鐵道局通用化無障礙環境推動小組」，後續有關新建車站相關使用問題，擬於該小組中回饋反映，共識結論將轉請局內單位參考辦理。	下次會議更新預計完成日期
12	110/10/14 / 會議決議	由機場捷運到臺北車站地面層的動線似乎指引動線不夠明確，建議再次重新檢視。	使用組	請使用組召開會議時研議討論。 / 使用組回復： / 本案已納入臺北車站無障礙導引動線改善工程一併改善，111年5月16日開工，預計11月12日完工。	下次會議更新預計完成日期
13	110/10/14 / 會議決議	希望臺鐵局能夠提供太魯閣事故，無障礙車廂旅客的處置情形說明	使用組	請機務處會後將說明資料提供委員參考。 / 車輛組回復： / 查列車發生事故時，會依「交通部臺灣鐵路管理局行車事故處理標準作業程序」處理。由車長通報及請求救援，如為嚴重事故需離開車廂則服務員、司機員可配合車長引導旅客疏散至安全地點，必要時洽請未受傷旅客協助救援工作。 / 太魯閣列車無障礙車廂為頭尾1車及8車，並設置車長室/服務員室，可就近協助旅客提供服務。	下次會議更新預計完成日期
14	110/10/14 / 會議決議	臺鐵局執行車廂無階化改造計畫，仍因區域性關係、城鄉差異資源問題，部分車站月台間隙較大，除了影響身障朋友不便外，亦也可能影響長者上下車之安全疑慮。建議可重新檢視評估偏鄉地區車站月台間隙情況，研擬配套改善之作法，例如增加站務人員或志工協助行動不便旅客上下車。	使用組	有關委員意見請使用組再行研議討論。 / 使用組回復： / 本局針對行動不便旅客之乘車已訂有相關SOP，有需要相關服務的旅客提出服務需求後，各車站均會視現場狀況安排必要之人力及設備予以協助。	下次會議更新預計完成日期
15	110/10/14 / 會議決議	有關樹林站前人行道樹根隆起破壞人行道，影響行人通行一案，請臺鐵局再洽地方政府釐清權責妥處。	設施組	有關委員意見請設施組釐清後將辦理情形答覆委員。 / 設施組回復： / 本案已委由樹林區公所代辦，已於111年6月8日召開細部設計審查會，後續預計於核定後簽訂代辦協議書，工程預定111年10月中旬開工，12月底前完工，並由樹林區公所負責3年維護管理。	下次會議更新預計完成日期
16	110/10/14 / 會議決議	臺中站完工後視障引導動線及相關設施仍有待改善，請臺鐵局再研議辦理改善。	使用組	請臺中站於會後召開會勘並邀集鐵道局研議改善方式 / 使用組回復： / 臺中站指標系統及視障導引，設置以來未見旅客反映不良問題，將視實際使用實績滾動式檢討。	下次會議更新預計完成日期

兩鐵列車
台鐵配合政府推動節能減碳零污染之政策，提供民眾攜帶自行車乘車的服務。但基於安全與動線考量，未開放所有車站與車種搭乘，請參考各項詳細說明。
攜帶自行車搭乘台鐵列車有三種方式：
      1. 使用攜車袋：將自行車摺疊或拆解放置於攜車袋中，當成隨身行李，此種方式所有列車皆可搭乘。
      2. 非使用攜車袋：自行車可整車帶到列車上，與乘客同車廂，此種乘車方式又區分為：
（1）對號車：車廂有專用駐車架
（2）非對號車：乘客需自行保管車輛，且不能妨礙到其他旅客搭乘。
 3.自行車託運：搭乘有附掛行李車廂的車次，將自行車當成大型行李託運，人與自行車不同車廂。

旅客攜帶自行車乘車處理簡明表
	攜帶方式	列車類型	業務規定	自行車 計費方式
1	使用攜車袋	各級列車皆可搭乘	1.須經收納置於無裸露之攜車袋內，不得以塑膠袋、 布袋或其他包裝替代。 / 2.前項打包後尺寸：最大長度不得超過150公分，長、寬、高之和不得超過220公分，視為隨身行李，得免費攜帶乘車。 / 3.所有列車皆可乘車，但不得妨礙乘車動線之空間，且不得佔用座位或妨礙其他旅客乘坐，亦不得置於辦理包裹運送業務之行李車內。 / 4.違反者經勸導無效，除按件補收已乘區間全額票價外，並應於最近停靠站下車，解除運送契約，餘程票價不予退還。 / 5.攜帶置於攜車袋之自行車隨乘旅客，於進入剪票口前須先將自行車完全置入攜車袋，出剪票口前不得將自行車自攜車袋取出。 / 6.搭乘附掛親子車廂指定班次，非持當日當次親子車廂乘車票旅客，請勿進入或置放攜車袋自行車(隨身行李)。	免費
2	非使用攜車袋	兩鐵環保運送班次(區間車)	1. 以1人1車為1組。 / 2. 自行車按全票票價5折計收，可單獨發售。 / 3. 設有受理額度限制(8車、15車或30) / 4. 人員票價優惠僅適用非對號列車團體購票。 / (1) 未達10人+10車，人員無折扣 / (2) 達10人+10車以上，人員票價8折。 / (3)達25人+25車以上，人員票價65折。 / (4)達50人 +50車以上，人員票價5折。	票價5折 / 超過10人10 車以上有折扣
		自強 / 及莒光號人車同型車廂	1.以1人1車為1組，不單獨發售自行車票。 / 2.1車視同1名全票旅客，按全票票價5折計收。 / 3.自強號車同行車廂為 PP自強號位於12車。 / 4.莒光號人車同行車廂依訂票所顯示之車廂。	票價5折
3	自行車託運	以行李車託運	運用時機 / 1. 裝入攜車袋自行車之後如果尺寸超過本局隨身行李規定。 / 2. 無法訂到人車同行班次或區間車兩鐵環保運送班次無自行車額度時。 / 3. 自行車為協力腳踏車時。	1.非協力腳踏車每十公里15 元，起碼運費 55 元。 / 2.協力腳踏車每十公里 20 元，起碼運費 60 元。
4	兩鐵專開列車(區間車)	事先申請	1. 起碼里程:100 Km/日，超過起碼里程以實際里程計算。 / 2. 基本定員額(起碼購買人數：每一編組定員額240人(以120人 + 120 車計)。 / 3.專開列車應於乘車日20天前起至4個月內申請。 / 4.需自負自行車保管責任。	按區間車單程全票票價8折乘以定員數計收