項次	案源	決議事項	主(協)辦單位	各組辦理情形(各組填列)	預定完成日期暨里程碑	管考建議(管考組)

1	106/2/15 / 會議決議	部分電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度過高，輪椅使用者使用上極為不便，建議改善。	使用組	使用組回復： / 有關電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度設計，經改造臺北站2支立桿驗票機，測試使用情形，尚在觀察中，若情況良好將成為本局規劃更新全局自動驗票閘門之參據。 / 預計111年下半年陸續更換瑞芳、萬華等站，其餘車站預定112年起逐步更新。	預定114年12月完成	繼續列管
2	103/6/30 / 會議決議	各站列車進站警示燈請電務處儘速辦理。	電務處	電務處回復： / 已調整電務智慧化經費積極辦理中。 / 列車接近警示燈現況及後續待施設統計為： / 已完成施設車站：108站。 / 施設中車站：25站。 / 待施設車站：105站。 / 無客運服務車站：3站(枋野、古莊、新馬)。 / 暫未施作警示燈之車站月台，工務於月台加高時仍預留燈孔及管路。	配合工務土建各站月台加高完成後一年內完成	繼續列管
3	107/7/25 / 會議決議	600型與700型列車無障礙廁所馬桶旁靠近洗面盆之固定式扶手，導致輪椅使用者難以靠近使用一案，請機務處研議方案改善。	車輛組	(配合圖片說明)新式車型如800型、900型係採用掀起式可動扶手，惟600型、700型是舊款車型並受限於無障礙廁所空間較窄，係採用固定式扶手設計，需與委員確認問題釐清後，調整改善以滿足旅客需求。	預計完成日期請車輛組更新	繼續列管
4	110/10/14 / 會議決議	針對各站電梯維修、月台無階化改建之工程，應制定施工期間無障礙乘車服務之應變方案，以維護行動不便乘客之乘車權益。	使用組 / 電務處	1.請使用組擬訂車站更新施工、列車臨時故障時行動不便旅客搭乘服務的SOP，並確認行動不便旅客以月台端末進出搭車的安全性及可行性。 / 使用組回復： / 依據110年4月19日通用設計推動委員會設施組第1次會議決議，規劃設計階段將施工期間的交通維持計劃納入規劃，並於工程發包時編列相關無障礙替代方案工項及費用，目前如遇有類似狀況，各車站即視站場環境、旅運人數、現場需求等狀況，以加派人員引導、協助、或以無障礙計程車為替代服務。另行動不便旅客以月台端末進出搭車，為安全考量，不建議採用。 / 2.請電務處盤點電梯設備故障率較高的車站進行改善。 / 電務處回復： / 預計更新已逾齡且故障率較高之電梯為 / 111年度:和平站3部 / 112年度:大林站5部 / 113年度:斗六站4部及橋頭站2部	解除列管	解除列管
5	110/10/14 / 會議決議	應檢視與明訂各車種無障礙車廂於月台停靠之最適位置，並落實執行。	車輛組	請車輛組就後續新購車廂進行長遠規劃，並研議無障礙車廂妥適的統一設置位置。 / 車輛組回復： / 現有無障礙車廂設置，視車型於6、7、8節車廂來提供旅客服務，未來新採購之車種也會比照新城際電聯車EMU3000型配置設於7車及3車。	解除列管	解除列管
6	110/10/14 / 會議決議	臺北車站無障礙導引動線改善工程	使用組 / 設施組	請臺北工務段將本案工程概算於會後提報運務處，並請運務處籌措本案工程費用支應辦理。 / 使用組及設施組回復： / 本案已於111年5月16日開工，施作內容包含懸吊壁面指標燈箱更新、新增柱面燈箱、導盲磚更新等，預計11月12日完工。	預定111年11月完成	繼續列管
7	110/10/14 / 會議決議	請臺鐵局說明攜帶自行車搭乘兩鐵列車之相關規定	使用組	請運務處會後將相關說明資料提供委員參考。 / 使用組回復： / 提供委員參考資料如附件。	解除列管	解除列管
8	110/10/14 / 會議決議	臺鐵局執行車廂無階化改造計畫，部分車站月台間隙過大致輪椅使用者進出有安全疑慮，建議參考國內外軌道運輸系統解決月台間隙之作法，如加裝齒梳橡膠墊、月台伸縮踏板、車廂伸縮踏板等。	設施組	有關部分車站月台間隙過大問題，請工務處就委員建議的月台加裝齒梳橡膠墊改善方式，先擇條件符合之月台試辦改善。 / 設施組回復： / 本案於會中說明評估內容。	解除列管	解除列管
9	110/10/14 / 會議決議	建請針對臺鐵局目前各項無障礙工作進行盤點，並擬接續推動之短中長期計劃，策略與執行項目，提請討論。	各分組	請各分組先於分組會議中研議擬定後續中長程計畫並於下次會議中報告說明。 / 使用組回復： / 藉由工務單位辦理月台提高工程及各項車站無障礙設施改善工程等，以達到月台與車廂齊平，及車站無障礙設施符合相關法令規定。 / 藉由各項鐵路立體化計畫，改善車站無障礙設施及旅運動線，提升服務品質。 / 車輛組回復： / 後續新購列車有關客室設備、無障礙車廂設計會請立約商確實參照「臺鐵局通用設計準則-車輛篇」辦理。 / 設施組回復： / 除配合使用單位需求持續改善車站硬體設施外，另將安排局內工程人員參加相關無障礙教育訓練，以增進該領域專業知識。 / 短期部份，本局預計至113年可再完成富岡等23站月臺提高工程以及路竹、造橋等2站電梯新建工程。預計至113年全線累計完成129站月臺提高，117站電梯設置。 / 中長期部分，其餘車站月臺提高工程賡續於115年完成。	預計完成日期請各分組更新	繼續列管
10	110/10/14 / 會議決議	行車中若有突發重大安全狀況，如何即刻通知聽障乘客應變，敬請討論！例111年4月太魯閣自強號停車、故障或火警、搶奪…等等，若事前或發生中即知有安全問題，跑馬燈又故障，如何告知聽障乘客？	使用組	短期部分，採播音及LCD螢幕顯示通知旅客應變，並加強車站人員馳援訓練。 / 長期部分，研議以手機發送警示簡訊之可行性。	預計完成日期請使用組更新	繼續列管
11	110/10/14 / 會議決議	後續新建車站、新購車輛建議辦理採購及設計審查時應多參考行動不便使用者的實際使用經驗，避免出現完工後卻不符合實際使用情況的問題，例如：普悠瑪列車無障礙廁所的自動門及花蓮站的無障礙洗手間都有類似的情況。	車輛組	車輛組回復： / 新式無障礙廁所如EMU900、3000車型為電子式自動上鎖裝置，只要按壓內部關門按鈕即可達到內側上鎖，惟舊式無障礙廁所尚無此設計，仍請進入後使用內門旁機械式裝置手動上鎖，未來新式自動門均會採用電子式上鎖設計。 / 另本局目前新建車站多由交通部鐵道局辦理，且該局已成立「交通部鐵道局通用化無障礙環境推動小組」，後續有關新建車站相關使用問題，擬於該小組中回饋反映，共識結論將轉請局內單位參考辦理。	解除列管	解除列管
12	110/10/14 / 會議決議	由機場捷運到臺北車站地面層的動線似乎指引動線不夠明確，建議再次重新檢視。	使用組	請使用組召開會議時研議討論。 / 使用組回復： / 本案已納入臺北車站無障礙導引動線改善工程一併改善，111年5月16日開工，預計11月12日完工。	解除列管	解除列管
13	110/10/14 / 會議決議	希望臺鐵局能夠提供太魯閣事故，無障礙車廂旅客的處置情形說明	使用組	使用組回復： / 查事故當日該車次無障礙車廂有1位身障旅客搭乘。 / 太魯閣列車無障礙車廂為頭尾1車及8車，並設置車長室/服務員室，當列車發生事故時，列車長及車勤服務人員將優先協助無障礙車廂旅客疏散，再依序協助其他車廂旅客。	解除列管	解除列管
14	110/10/14 / 會議決議	臺鐵局執行車廂無階化改造計畫，仍因區域性關係、城鄉差異資源問題，部分車站月台間隙較大，除了影響身障朋友不便外，亦也可能影響長者上下車之安全疑慮。建議可重新檢視評估偏鄉地區車站月台間隙情況，研擬配套改善之作法，例如增加站務人員或志工協助行動不便旅客上下車。	使用組	有關委員意見請使用組再行研議討論。 / 使用組回復： / 本局針對行動不便旅客之乘車已訂有相關SOP，有需要相關服務的旅客提出服務需求後，各車站均會視現場狀況安排必要之人力及設備予以協助。	解除列管	解除列管
15	110/10/14 / 會議決議	有關樹林站前人行道樹根隆起破壞人行道，影響行人通行一案，請臺鐵局再洽地方政府釐清權責妥處。	設施組	有關委員意見請設施組釐清後將辦理情形答覆委員。 / 設施組回復： / 本案已委由樹林區公所代辦，已於111年6月8日召開細部設計審查會，後續預計於核定後簽訂代辦協議書，工程預定111年10月中旬開工，12月底前完工，並由樹林區公所負責3年維護管理。	解除列管	解除列管
16	110/10/14 / 會議決議	臺中站完工後視障引導動線及相關設施仍有待改善，請臺鐵局再研議辦理改善。	使用組	請臺中站於會後召開會勘並邀集鐵道局研議改善方式 / 使用組回復： / 臺中站服務視障旅客係由服務台指派專人引導，目前未見旅客反映不良問題，將視實際使用實績滾動式檢討。	預計完成日期請使用組更新	繼續列管
17	111/7/8 / 會議決議	聽障乘客不知月台如何到，標誌要大字醒目，指引加強說明，尤其年老聽障乘客會迷路。例：鶯歌和桃園站，等車不知要到哪一號月台，在9號台但火車停在對面的月台。	使用組	請使用組請實際勘查使用情況後於下次會議說明	預計完成日期請使用組更新	繼續列管