本局111年度通用設計推動委員會第2次會議
會議紀錄
會議時間：112年1月5日（星期四）上午10時
貳、會議地點：本局第1會議室
參、主持人：杜局長微 紀錄：張珆軒
肆、業務單位簡報（略）
伍、委員意見
「臺北車站無障礙導引動線改善工程」簡報
劉委員金鐘：
1. 到北捷、機捷的導引都不太明顯，也不容易找到資訊，大廳指標系統需再加強。
2. K1、M2搭乘電梯下去後，就沒有指引，指引應該系統性延續，請再與相關單位協調延續指引。
3. 建議臺北車站APP連結做成QR CODE放在顯眼處，讓旅客可以手機掃描使用，前往目標路線。
4. 為避免無障礙設施或指標改善後才發現不符規定，施工前或施工中時應請提案委員出席討論，以充分協調，勿完工後才邀請委員會勘。
鍾委員志成：
1. 現場的資訊引導要連續，動線不要中斷。
2. 建議無障礙相關改善工程完工後的資訊要放入官網，讓旅客可以事先透過網站了解到不同地點的動線資訊。
鄭委員淑勻：
1. 常發生旅客找不到電梯，希望指標指引能改善，提供明確的指引方向。
2. 臺北站西1門的無障礙廁所常遭到一般旅客或遊民長時間占用，希望能讓一般旅客到一般廁所使用，不要占用身障旅客專用的廁所。
3. 廁所的馬桶坐墊壞很久還未修繕，容易導致旅客受傷，希望清潔人員除清潔外也能巡視設施，有損壞的話可立即通報維管單位。
4. 臺北車站是臺灣的門面，但常有居民或遊民打架，有損國際形象，希望可以加強巡檢。
蔡委員再相：
1. 建議雙視圖文字上加貼點字。
2. 有關浮凸地圖，有做過研究，辨識度不高，且人類的記憶沒辦法持續太久。以國外案例，會在浮凸地圖下方加語音說明增加記憶。
余委員讓廉：
1. 建議廁所要加裝閃光燈、警示燈，讓聾人遇火災或緊急狀況時，能夠及時反應，對行動不便的人也有幫助。
2. 建議可加裝跑馬燈及指引的字體有助於及時獲悉緊急狀況。
沈委員英標：
1. 本「推動委員會」有「通用」責任，在此分享羽田機場通用設計極為完善，電梯樓層按鈕旁皆有浮字及聲音提示，上樓時音樂聲調提高、下樓時音樂聲調下降，可讓旅客迅速了解。
2. 廁所的警示設計，不一定是用紅色當警示的顏色，就像羽田機場是用綠色設計，故顏色有待研商。
3. 簡報第9頁，臺北站廁所標示改為大圖很好，但廁間的活動範圍從外面就可視及，建議加一小屏風改善即可，提升優雅的文化，衛浴協會有規範可提供貴局參考，期望能改善。
4. 未來可考慮中性廁所，即男女均可使用。
5. 小便斗與踏腳之距離，建議可以不同顏色花崗石墊以示區別。
黃委員俊男：
1. 有些相關用詞，如「視障引導設施改善工程」，建議改為「身心障礙旅客」或「行動不便旅客」較為妥適。
2. 建議臺北車站網頁或APP，可參考GOOGLE，但不必如GOOGLE之複雜，簡單明瞭示意路線引導規劃。
3. 指標指引改善建議要整合臺北車站內各單位，台鐵、北捷、機捷、地下街等單位，乘車、轉乘、購票或購物、餐飲、洽公等需求，才能達到完善引導的目的。
4. 無障礙設施或指標改善，請多邀請委員參加討論，以充分協調。
5. 同沈委員意見，廁所外勿看到廁所內的設施，應增加隱蔽性。沈委員建議去除洗手間大門，應排除無障礙洗手間，應該洗手間為障礙者單獨使用（大號），若去除大門，將影響其私密性。
會議決議：請各單位依委員意見積極研議辦理。
「EMU600、700型多功能車廂改善項目」簡報
鄭委員淑勻：
1. 因為廁所空間很小，很容易碰到小便斗，很不衛生，且車輛行駛時，站著也危險，建議小便斗扶手拿掉，管線就不需改。
2. 簡報第7頁，輪椅區應保留陪伴者座位，現今為高齡化社會，都會有陪伴高齡或輪椅的人，讓不同輪椅型式都可以使用。
3. 簡報第8頁，蹲式廁所地面為不鏽鋼的型式，如地板濕的話容易滑倒。
4. T型扶手的部分，腳力不好的人使用完後，會無法把腳收起來，建議側邊還是要加裝扶手，三面有扶手會比較安全。
沈委員英標：
建議廁所空間不足時，可以不設小便斗，鼓勵男性使用坐式馬桶，以節省空間。
鍾委員志成：
1. 因多功能廁所是需要比較大的空間，但因臺鐵舊式車輛大部分空間較小，應定位身障廁所會比較符合現況。
2. 目前無障礙設施改善有困難的部分，建議臺鐵蒐集起來，在未來購車時納入設計考量。
許委員朝富：
無障礙設施改善會勘時現場有些混亂，很難照顧到每位委員，且每次會勘的委員都不同，會導致彼此協調有困難，建議改善。
劉委員金鐘：
1. 簡報第6頁，廁所開關建議考慮用明線來輔助按鈕。
2. 簡報第7頁，輪椅區部分建議拆左邊隔板、扶手比較好，因上下班時間人潮多，很難抵達輪椅區的位置，建議先拆1組測試。
3. 廁所秒數時間過短的部分，可參考營建署的規範10秒設計。
劉委員玫伶：
1. 因受限老舊車廂，面臨現今高齡化社會長者也需要被照顧，對長者來說，蹲式廁所的扶手僅有橫式扶手設計部份，建議擬於兩側設計直立式扶手，以利長者如廁使用上之安全。
2. 本次參與EMU600、700行車相改善會勘時，有發現車廂廁所門開啟時的秒數太短（約小於5秒），易造成長者、行動不便者（或使用輪椅者）容易造成夾傷，有安全疑慮，提醒建議須定期檢視設定問題及秒數評估是否應增加並改善。
黃委員俊男：
廁所的肥皂盒即及皂機及洗手台水龍頭位置過遠，無法觸及，洗手台龍頭能否延伸或有其他方法可改善?
會議決議：請各單位依委員意見積極研議辦理。
陸、列管追蹤案件辦理情形
項次一：部分電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度過高，輪椅使用者使用上極為不便，建議改善。
    一、使用組說明：請參閱管考表。
        二、決議：
1. 請使用組將辦理情形補充更細緻的排程。
2. 本案繼續列管。
項次二：各站列車進站警示燈請電務處儘速辦理。
1. 電務處說明：請參閱管考表。
2. 鐘委員志成：建議以每年度可以完成多少車站來追蹤，管制比較有效。
三、決議：
1. 已經完成月台加高的地方，警示燈的期程要加入。
2. 請電務處依委員建議辦理。
3. 本案繼續列管。
項次三：600型與700型列車無障礙廁所馬桶旁靠近洗面盆之固定式扶手，導致輪椅使用者難以靠近使用一案，請機務處研議方案改善。
1. 車輛組說明：請參閱管考表。
2. 決議：本案繼續列管。
項次四：臺北車站無障礙導引動線改善工程
1. 使用組說明：請參閱管考表。
2. 決議：
1. 請運務處責成台北站，有關委員建議的「廁所設施損壞、臺北車站APP、遊民占用廁所」等問題請盡快處理。
2. 事涉各單位的協調，請工務處責成台北工務段先行處理，本局與台高公司介面協調如無法協處，則請鐵道局協助。
3. 本案繼續列管。
項次五：建請針對臺鐵局目前各項無障礙工作進行盤點，並擬接續推動之短中長期計劃，策略與執行項目，提請討論。
    一、各組說明：請參閱管考表。
二、決議：中長期計畫請總工督導協助，並於3個月內完成計畫，並於下次會議說明。
項次六：行車中若有突發重大安全狀況，如何即刻通知聽障乘客應變，敬請討論！例111年4月太魯閣自強號停車、故障或火警、搶奪…等等，若事前或發生中即知有安全問題，跑馬燈又故障，如何告知聽障乘客？
1. 辦理情形：請參閱管考表。
2. 決議：
1. 請使用組每一年訓練都須包含「緊急應變訓練」。
2. 本案繼續列管。
項次七：臺中站完工後視障引導動線及相關設施仍有待改善，請臺鐵局再研議辦理改善。
1. 使用組說明：請參閱管考表。
2. 劉委員金鐘：提醒，有關平面圖、規劃路線圖可先給委員確認，或者邀請委員到現場指導，避免施作第2次。
3. 決議：本案繼續列管，請使用組辦理。
項次八：聽障乘客不知月台如何到，標誌要大字醒目，指引加強説明，尤其年老聽障乘客會迷路。例:鶯歌和桃園站，等車不知要到哪一號月台，到現場才發現火車停在對面的月台。
1. 設施組說明：請參閱管考表。
2. 決議：
1. 鶯歌站指標改善於階段性完成即可辦理現勘，於會勘鶯歌站時可一併至桃園臨時站會勘。
2. 本案繼續列管，請設施組辦理。
柒、臨時動議
鄭委員淑勻：
        (一)月台行車室旁的通道過窄，通過時危險性高，是否可能於狹窄處先放護欄等措施，解決輪椅不會掉下去的問題。
        (二)部分車站的無障礙廁所很多設施故障，請協助處理。
1. 黃委員俊男：建議可提醒輪椅旅客不要背對車。
2. 決議：
        (一)短期將台北、板橋站增加保全看顧，中期規劃擇一車站其中一側月台試辦月台門建置，長期依試辦狀況、營運特性、站場環境等運轉等條件，檢討符合條件之車站，分階段逐步推動。
        (二)請設施、使用組依委員建議檢討。
捌、會議結論
請各分組將本會議決議及列管案，納入分組會議進行檢討執行，並應列管追蹤及回復辦理情形。

玖、散會：中午12時30分