「交通部鐵道局通用無障礙環境推動小組」112年第2次委員會會議紀錄
一、時間：112年（下同）11月29日（星期三）下午2時30分
二、地點：本局10樓第1002會議室
三、主席：呂召集人新喜  紀錄：簡宇伶
四 出席人員：（詳出席會議簽名單;本小組委員共11位，
出席委員計10位（含本局委員5位，及外聘委員5位）
五、列席人員：（詳出席會議簽名單）
六、主席致詞：（略）
七、報告事項：
（一）本小組112年第1次會議列管案辦理情形「臺鐵局臺中車站臨停區設置導盲磚案」：本局中部工程分局已於11月24日完工，於11月29日辦理會勘驗收，並點交臺鐵局在案（廠商保固1年）。
【結論】：解除列管。惟鑑於現況改善之膠貼導盲磚耐久性較差，請於未來逐步汰換為符合CNS標準之產品規格。
八、討論事項（交通部9月4日「交通部無障礙交通環境推動小組」第7屆第1次委員會議涉及本局相關事項）：
（一）交通部會議項目六列管案「有關高鐵輪椅席訂票服務請高鐵公司以同理心處理，朝向類似臺鐵提供線上訂輪椅席的方式推動並請鐵道局協助處理」
【結論】：請高鐵公司依會議報告期程積極趕辦，並於下次交通部無障礙會議中說明辦理成果。
（二）交通部會議第三案「研議將「通用設計」納入本部及所屬機關業管法規及計畫之處理方式，請各局就各自業務範疇，思考有無適當項目比照此模式建立通用設計來推動，並在過程中邀請身障朋友共同參與」
【結論】：因應臺灣即將邁入超高齡社會，本局「鐵路車站旅運與站務設施設計注意事項」應納入通用設計，相關細節（無障礙廁所、坡度、照護床、竣工檢查等）可參酌委員回饋意見增修訂，以供設計單位依循辦理。
（三）交通部會議第四案「盤點交通部及部屬機關未來3年無障礙設施推動目標及期程，尚缺乏通盤的想法，至少須包括未來3年整體推動的數量及每年要推動的事項」。
【結論】：本案各工程分局之報告內容不一致，未有統整及系統性之規劃，請賡續整合本局新建車站無障礙設施設置計畫推動項目及期程。
（四）交通部會議提案事項第一案「關於大眾運輸系統，發生停駛狀況，如何協助聽障者順利疏散，請高鐵等單位在今年年底之前，安排逃生演練，並邀請身障者參與」。
【結論】：高鐵公司雖然已於6月9日及9月8日辦理2次演練，惟為落實各身障者於狀況發生時能順利安全疏散，仍請高鐵公司評估於年底再檢討辦理各項身障者疏散演練之可行性，至少須完成演練劇本（或SOP），並與相關身障團體或委員討論確認。另執行演練時可記錄影片於官網宣導。
（五）交通部會議提案事項第二案「建請高鐵公司報告各站通路無障礙情形案」。
1.雲林站設置P型車阻案。
【結論】：目前改善後之門阻太高，且太寬，無法阻擋機車穿越，反而造成輪椅出入困難，且有視障者誤撞疑慮，請高鐵公司參考委員意見（拆除P型車阻，改以盆栽阻隔或設置C型車阻），改善方案施作前仍請再給委員討論確定，以徹底改善。
2.高鐵車站臨時停車區至服務臺是否設置導盲磚案。
【結論】：本議題已討論多次，為落實政府推動身心障礙者權利公約（CRPD）政策，促進身心障礙者權益，本局新建之各鐵路車站皆已落實設置，且內政部「無障礙設施設計規範」亦研議會將導盲磚相關規定從附錄提升到主條文，請高鐵公司落實本小組112年第1次會議決議完成既有車站臨時停車區至服務臺之導盲磚設置，並於下次交通部召開會議中說明辦理成果。
（六）上開議案各委員所提審查討論意見（詳附件），請各單位覈實納入檢討改善。
九、臨時動議：無。
十、散會：下午5時。

交通部鐵道局通用無障礙環境推動小組112年第2次委員會議審查意見
112年11月29日
王委員武烈
1. 討論事項（二）：憲法增修條文（94年6月10日）第10條第7項：國家對於身心障礙者之保險與就醫、無障礙環境之建構、教育訓練與就業輔導及生活維護與救助，應予保障，並扶助其自立與發展。只有"無障礙環境"字樣，並未將"通用設計"納入。所以建築技術規則設計編第十章無法改稱作"通用設計"專章。納入法規要再考量。 其中"通用設計"之第五原則屬安全性 「Tolerance for Error 寬容原則或容許錯用」（常常被誤認是「容許設計錯誤的原則」）。
2. 討論事項（五）：高鐵雲林站P 型車阻，可否擺長花台比較美觀。 導盲磚規格應採用CNS15933 標準。於隔間或櫃台施工後對正再貼，以免歪斜。緊鄰臨停位置路之緣斜坡旁可以設置指示立牌。
3. 討論將高鐵自由座中的"博愛座"名稱，改為"老弱優先座Priority seat" 。因為通常都被打電玩手機的青壯年先佔用，無人讓座。
4. 路緣斜坡旁標立牌。
5. 愛心鈴應改為服務鈴。
6. 討論事項（三）：淋浴區旁應設掛衣勾、置物架，最好有防水遮簾，及截水溝以利迅速排水。
7. 對於博愛座貼紙應有部分改為老弱指定席（老弱特定席）。
8. 報告事項（一） ：引導設施應符合CNS標準，少用黏貼施工，膠貼易脫落變髒亂
9. 討論事項（四） ：對聽障者提供「火警警示閃燈』，應請聽障專家與會指導。
10. 討論事項（五）：以花台替代不銹鋼門阻（左右間隔120cm、上下間隔90cm）。

蔡委員再相
1. 討論事項（三）：以桃地計畫之審查，委託之顧問公司對無障礙之概念不足，設計內容未達規範標準。另建議施工前檢核圖說，竣工查驗時邀請委員會同。
2. 討論事項（二） ：無障礙作法除符合法令最低標準，應適度提升以達合理及通用水準，可參考臺鐵局之通用設計準則。
3. 無障礙廁所建議增列照護床。
4. 討論事項（四）：演練應考量老人、輪椅、視障等不同類型，應訂應變計畫、SOP，邀請身障者及委員參與。

牛委員暄文
1. 討論事項（五）：高鐵公司簡報資料第3頁，雲林站設置P型車阻，如果目的是阻擋機車，加寬後，機車一樣可以通行，這樣不如不要設置車阻，讓輪椅可以更方便進出，機車部分就是派員加強管理就可以。
2. 討論事項 （二）：逃生演練應該要邀請聾人演練。

劉委員金鐘
1. 討論事項（三）：竣工查驗應邀請委員會同。
2. 討論事項（二）：無障礙坡道坡度1/12為最低基準，建議戶外坡度至少 1/15 以上，坡度1/20可以達通用標準。
3. 照護床，內政部將修法從附錄改列為主條文，建議大型車站均應該設置。另因應高齡化，蹲式馬桶應加裝扶手。
4. 討論事項（五） ：可參考台北大學設置C型車阻。

黃委員俊男
1. 討論事項（四）：博愛座與輪椅席同一車廂，讓臺鐵人員容易協助是正確作法。但輪椅使用者之陪伴者為非博愛座使用者時，而輪椅區又與博愛座相鄰，則該陪同人員無法就近照顧輪椅使用者，應在輪椅席旁設置為一般座（詳附圖）。
2. 討論事項（三）：北工分局簡報資料，無障礙車位請勿設置在轉角處。
3. 南工分局簡報資料，（1）無障礙廁所，應注意蓮蓬頭之設置位置，高度應可以調整，以利不同障別之使用。（2）冰箱應注意開門方向及位置。