「交通部無障礙交通環境推動小組」106年度第2次委員會
會議紀錄
壹、時間：106年12月27日上午9時30分
貳、地點：本部 2002 會議室
參、主席：王主任委員國材
肆、出席單位及人員：詳如簽到表
記錄：傅昱瑄
伍、報告事項：前次會議結論辦理情形。
項次	議題	會議決議
一	請研議辦理結合智慧型站牌設置及現有科技設備，俾視障者得知公車到站資訊。請科顧室於後續語音智慧型站牌相關會議，邀請多個視障團體共同參與。	請科顧室積極辦理試辦計畫，本項持續列管。
二	有關建議修改旅館業補助要點納入補助輔具、廁所與浴室無門檻列為加分項等節，請觀光局參考委員意見，務實檢討。	俟「交通部觀光局獎勵觀光旅館業及旅館業品質提昇補助要點」納入提供輔具及改善硬體設備等項目，修正完成後再解除列管。
三	請觀光局持續協調營建署蒐集各縣市無障礙旅館資訊，並就無障礙旅館訂定目標及期程。	本項持續列管。
四	有關臺鐵新車依「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定設置車外廣播有困難部分，請交通部協助解套。	修正辦法已於106年12月15日公告實施，本項解除列管。
五	請高鐵局再與高鐵公司逐一車檢視評估於高鐵場站無障礙廁所設置照護床之可行性。	1.短期請高鐵局督導高鐵公司張貼保健室具有診療床之相關告示，加強宣傳，以利身心障礙照護床之可行性。 / 2.後續視內政部營建署無障礙廁所設置照護床之相關規定公告實施後，檢討辦理方式。 / 3.本項持續列管。
六	目前高臺鐵販售無障礙座位為一輪椅區及一座位，惟當身障者使用輪椅區而未使用座位時，建議可販售該座位予陪伴者，請高鐵局及臺鐵局再了解實際運作方式，並於下次會議說明解決方式。	1.有關臺鐵太魯閣及普悠瑪等無座位為販售站票之列車，請臺鐵局再思考如何處理身障者使用輪椅區而未使用座位，該座位售予陪伴者之處理方式，於下次會議說明。 / 2.請高鐵局於後續購置新車時，考量走道寬度，研議販售無障礙之商務艙座位。
七	有關建議補助船舶無障礙設施修繕，航港局已提報大眾運輸船舶及岸接設施無障礙補助計畫（草案）到部，將視近期部長聽取簡報後裁示後，檢討是否可於第一階段或第二階段中納入船舶無障礙設施修繕。請觀光局檢討船舶無障礙設施修繕是否納入補助之可行性。	1.請航港局於下次會議就「大眾運輸船舶及岸接設施無障礙補助計畫（草案）」計畫內容具體說明，含期程、項目等。 / 2.除日月潭國家風景區，請觀光局研議補助地方觀光船無障礙設施修繕之作法，並以設置斜坡板及輪椅為重點項目。 / 3.本項持續列管。
八	請公路總局與觀光局持續改善台灣好行之無障礙設施，並訂定目標及期程，據以追蹤執行情形。	1.請觀光局就台灣好行路線再與業者商討，安排無障礙車輛服務於更具吸引力之景點路線，以利身心障礙者搭乘出遊。 形。 / 2.本項由觀光局及公路總局自行列管。
九	建議報考表可設計勾選聽障者選項，於報考時提供手語翻譯，請公路總局納入考量。	本項由公路總局自行列管。
十	請公路總局於製作大客車無障礙設備操作暨標準服務流程影片完成前，應邀相關身障團體共同檢視，確認後公布於官網，並據以督責相關業者辦理教育訓練。	公路總局已完成影片製作並邀相關身障團體檢視，本項解除列管。
十一	針對放寬身心障礙者報考汽、機車駕駛執照之限制，請運研所協助收集國外相關研究，並請公路總局提出完整報告予委員。	1. 公路總局刻正研擬「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」修正草案，預計107年2月陳報本部。 / 2. 本項持續列管。
十二	請公路總局再研議提供不同車種皆可提供2席無障礙座位之作法（如：折疊椅）。	1.本項由公路總局自行列管。 / 2. 有關委員反映尖峰時間身心障礙者輪椅上不了公車一節，請路政司參考臺北市作法（前一班公車司機通報下一班，預留位置），向各地方政府宣導。
十三	為避免因大型車輛 AB 柱等因素，致行人過馬路時產生危險，請公路總局除持續辦理大客車視野輔助設備補助外，加強公訓所駕駛教材製作與駕駛教育訓練。	1.本項解除列管。 / 2.有關委員建議路口以行人專用時相保護行人安全一節，請本部路政司及道安會考量車流干擾與行人動線研究行人專用時相，以維護行人安全
十四	前不久發生身心障礙者代步車被拒絕上公車，請公路總局及路政司確認代步車規格是否有明確要求，及是否有方法可解決。	1.請衛生福利部從源頭管理做起，督責電動代步車業者於販售時即向消費者提供說明書（說明是否可供低地板大客車乘載），以維身心障礙者權益。 / 2.本項解除列管
十五	請路政司說明無障礙計程車未來推動規劃。	1.請路政司提供無障礙計程車相關辦理資料，隨本次會議紀錄發送予委員參考。 / 2.本項持續列管。
十六	航空公司要求須於搭乘飛機10 天前提供醫生證明（證明使用呼吸器），惟購置之機票不一定皆於10天前訂購，建議民航局研議調整相關程序。	1.請民航局詢問各家航空公司對於常戴呼吸器之民眾（非一時疾病）是否可調整作法，並徵詢黃委員意見，於下次會議報告權宜作法。 / 2. 有關委員反映華航親子座艙不販售予身心障礙者一節，請民航局再瞭解釐清。

陸、委員提案：
項次	議題	會議決議
一	建請高鐵增加輪椅席比例。	請高鐵局與高鐵公司再研議如何提高利用率，調整訂位機制，使身心障礙者可購買到座位。後續 高鐵購置新列車，考量增加輪椅席比例。
二	建請台鐵增加輪椅席比例。	同前案，請臺鐵局再研議作法。
三	建請提具高鐵及台鐵接駁公車無障礙期程。	公路總局預計109 年所有行經高鐵及臺鐵站之公路客運路線皆完成配置無障礙車輛，請公路總局依期程目標持續辦理。

柒、臨時動議：
項次	議題	會議決議
一	臺灣將變成老人國，建議高鐵研議設置弱能車廂，不同車廂設定不同溫度，並於無障礙廁所內設置照護板及扶手，可供換尿布等使用。	請高鐵局於下次會議中報告。
二	公車的電子看板不見得皆啟用或有的故障，請加強宣導	請公路總局督責客運業者確實辦理。

捌、散會（上午11時50分）

102-106年無障礙計程車執行情形表
縣市	無障礙計程車掛牌營運數
基隆市	3
臺北市	246
新北市	176
桃園市	55
新竹市	5
臺中市	20
彰化縣	4
雲林縣	2
嘉義縣	3
嘉義市	5
臺南市	48
高雄市	124
屏東縣	5
臺東縣	11
花蓮縣	10
宜蘭縣	3
合計	720

註1：表格內數量已扣除終止契約、未執行之車輛數
註2：本表統計至106年12月31日止