「交通部無障礙交通環境推動小組」 107年度第1次委員會
會議紀錄
時間：107年7月3日(二)下午2時30分
地點：本部1609 會議室
參、主席：王主任委員國材
肆、出席單位及人員：詳如簽到表
記錄：吳美琴

伍、報告事項：前次會議結論辦理情形。
項次	議題	會議決議
一	請研議辦理結合智慧型站牌設置及現有科技設備，俾視障者得知公車到站資訊。請科顧室於後續語音智慧型站牌相關會議，邀請多個視障團體共同參與。	請科顧室持續督導臺中市政府辦理，本項持續列管。
二	有關建議修改旅館業補助要點納入補助輔具、廁所與浴室無門檻列為加分項等節，俟「交通部觀光局獎勵觀光旅館業及旅館業品質提昇補助助要點」納入提供輔具及改善硬體設備等項目，修正完成後再解除列管。	本項解除列管。
三	請觀光局持續協調營建署蒐集各縣市無障礙旅館資訊，並就無障礙旅館訂定目標及期程。	請觀光局持續依目標辦理，本項自行列管。
四	檢視評估於高鐵場站無障礙廁所設置照護床之可行性。短期請高鐵局督導高鐵公司張貼保健室具有診療床之相關告示，加強宣傳，後續侯內政部營建署無障礙廁所設置照護床之相關規定公告實施後，檢討辦理方式。	本項解除列管。
五	有關臺鐵太魯閣及普悠瑪等無販售站票之列車，請臺鐵局再思考如何處理身障者使用輪椅區而未使用座位，該座位售予陪伴者之處理方式，於下次會議說明。	本項解除列管。
六	請航港局於下次會議就「大眾運輸船舶及岸接設施無障 礙補助計畫（草案）」計畫內容具體說明，含期程、項目等。	請航港局賡續辦理，本項自行列管。
七	除日月潭國家風景區，請觀光局研議補助地方觀光船無障礙設施修繕之作法，並以設置斜坡板及輪椅為重點項目 。	1.請觀光局針對既有補助、未來（108年）補助要點與相關作為於下次會議說明。 / 2. 為因應現況無障礙者需求，小船管理規則第9條第1項第2款出入口寬度規定，請航港局研議修正至少80 公分，並於下次會議說明。 / 3. 本項持續列管。
八	針對放寬身心障礙者報考汽、機車駕駛執照之限制，請公路總局報告進度。	1. 本項持續列管。 / 2. 另新增列管案，有關身心障礙者報考職業大客車駕駛執照之限制，請公路 / 總局於下次會議說明。
九	請路政司說明無障礙計程車未來推動規劃。	1. 本項未來推動規劃，請路政司將各委員意見與相關補助議題納入考量，後續俟有具體結果再進行說明。 / 2. 本項持續列管。
十	請民航局詢問各家航空公司對於常戴呼吸器之民眾（非一時疾病）是否可調整作法，並徵詢黃委員意見，於下次會議報告權宜作法。	1.本項解除列管。 / 2.另新增列管案，請民航局邀集衛福部與各航空公司研議適航證明或診斷 / 證明書等之期限，並參酌國際標準作法，於下次會議說明。
十一	有關委員反映華航親子座艙不販售予身心障礙者一節，請民航局再瞭解釐清。	華航自107年6月1日起已不提供親子座艙，本項解除列管。
十二	請高鐵局（高鐵公司）與臺鐵局再研議如何提高輪椅席利用率，調整訂位機制，使身心障礙者可購買到座位。	1.本項高鐵部分，請自行列管。 / 2.有關提升臺鐵票務系統服務品質與積極研擬訂位機制如 APP 等部分，請臺鐵局持續列管。
十三	有關委員提案，臺灣將變成老人國，建議高鐵研議設置弱冷車廂，不同車廂設定不同溫度，並於無障礙廁所內設置照護板及扶手，可供換尿布等使用。	本項解除列管。 / （註:「弱冷車廂」一名詞，日本京王電鐵為營造更舒適的車內空間，進行空調設備改善，並為不習慣冷氣之乘客設置了比普通標準溫度 26 度高2度的弱冷車廂。）

陸、委員提案：
項次	議題	會議決議
一	建請交通部可於重要交通統計指標與統計調查中，納入無障礙相關內容。	請統計處內部討論既有法定規範資料如設置無障礙廁所、停車位等，以及其他資料如市區公車無障礙路線之佔比、設置無障礙遊樂設施等，並統一於108 年將 無障礙設施納入重要指標與資訊揭露。

柒、臨時動議：
項次	議題	會議決議
一	無障礙觀光景點與無礙障運具（路線）之整合。	請觀光局與公路總局建立相關機制，並於下次會議中報告。
二	臺鐵各站引導視障者之人員，應訂定「引導者作業方式」與教育訓練。	請臺鐵局於下次會議中報告 。
三	身心障礙者使用電動代步車搭乘公車之相關規定。	請路政司於下次會議中報告。

捌、散會（下午4時45分）