「交通部無障礙交通環境推動小組」
第6屆第2次委員會議議程
報告事項(時間：120分鐘)
(一) 前次會議結論辦理情形，共計15項列管案件。
(二) 輔導直轄市規劃視障者搭乘公車推動情形。(報告單位：本部科技顧問室，報告時間5分鐘)
案由：
1.依據本小組109年第2次委員會議決議，請本部科技顧問室每年至本小組報告推動情形。
2.另依據本小組110年第6屆第1次委員會議決議，有關委員建議運用手機觸動語音紅綠燈APP應予統一，希望協調嘉義及台南比照臺北市模式撰寫APP，及111年在中山北路及民權東、西路路口整體規劃辦理行穿線導盲系統結合語音紅綠燈系統，以方便視障者過路口事宜，請科顧室一併妥處。
(三) 研議將「通用設計」納入本部及所屬機關業管法規及計畫之處理方式。(報告單位：本部運輸研究所，報告時間5分鐘)
案由：
1.依據110年3月12日行政院身心障礙者權益推動小組第3屆第4次會議決議「請各部會將合理調整及通用設計納入主責的辦法及計畫」。
2.考量衛生福利部目前規劃將「通用設計」納入「身心障礙權益保障法」第52條，修正草案尚在行政院，惟該草案未對「通用」設計通則定義，為免因「通用設計」法定意義不明，致衍生各自解釋之爭議及造成實務執行困難，爰請本部運輸研究所就「通用設計」議題，蒐集國外之相關法規(含辦法)定義與說明及國外相關因應案例，參考本部各單位盤點之需納入通用設計之業管法規(含辦法)及計畫資料，洽徵法學、身心障礙團體及相關單位意見後，研提處理建議。
(四)盤點臺鐵無障礙電梯工程及其配套措施(含時程、人力支援調整)。(報告單位：臺鐵局，報告時間5分鐘)
案由：
1.依據本小組109年第2次委員會議決議，車站倘有工程施作致無障礙電梯無法使用或電梯車廂更新、故障等情形，請臺鐵局應充足資訊揭露，並有相關替代作為(如：爬梯機等)。
2.除110年3月初報載臺鐵鶯歌站無障礙電梯維修，要求身心障礙者搭到鄰近場站再折返，經110年3月12日衛生福利部身心障礙者權益保障推動小組第7屆第2次會議委員反應臺鐵其他車站亦有相同情事發生，並決議「請交通部納入無障礙交通環境推動小組進行專案處理，督導鐵路局未來倘有修繕計畫應提早公告，且於施工期間應有完整的配套措施。」，爰請臺鐵局應就無障礙電梯工程妥為研擬相關配套措施，並至本小組報告。
(五) 路政司及航政司盤點本部及部屬機關未來三年無障礙設施推動目標及期程。(報告單位：路政司、航政司，各報告時間3分鐘，共6分鐘)
案由：依據本小組110年第6屆第1次委員會議決議「請路政司及航政司盤點本部及部屬機關未來三年無障礙設施推動目標及期程，並研提計畫後定期於本部無障礙交通環境推動小組說明執行情形」。
提案事項(時間：20分鐘)
本次提案2案，共計2案。
1. 臨時動議
2. 散會

交通部無障礙交通環境推動小組歷次會議結論辦理情形表
項次	決議內容	權責單位	辦理情形	預定完成期限	管考建議
一	放寬肢體障礙者報考大型重型機車駕照-車輛改裝部分，請公路總局持續辦理。 / (提案委員:許朝富、劉金鐘)	公路總局 / 路政司 / (監理科)	路政司 / 本部已於111年4月29日公告修正「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」，放寬肢體障礙者使用大型重型機車改裝油門、煞車系統操作後，報考駕駛執照。 / 大型重型機車改裝三輪型式須作車體切割、組裝可供輪椅直上直下等型態型式部分，案涉改裝實務，建議參考公路總局回復說明。 / 公路總局 / 有關放寬油門、煞車系統操作位置調整、改裝部分，研擬「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點部分條文修正草案總說明及對照表」法規修正草案一案，交通部於111年4月29日公告修正實施。 / 大型重型機車改裝三輪型式須作車體切割、組裝可供輪椅直上直下等型態型式部分，案涉改裝實務，經數次拜會前祥發金屬公司卓日葵工程師，卓工程師就實務提供意見，並表示願無償改裝三輪型式機車邀請身障團體體驗騎乘體驗行車穩定性。近日卓君表示已接近完成階段，完成後將通知公路總局邀請身障團體體驗騎乘及展示改裝成果。 / 已參照澳洲昆士蘭省2輪機車改3輪機車規範及卓君實務經驗研擬產業指引草案初稿，為使草案能與實務相結合及檢視妥適性，擬近期邀請相關車廠、公部門及專家學者開召開座談會審視妥適性。	路政司已完成；公路總局預計112年6月30日完成	建議納入公路總局無障礙交通環境小組持續列管
二	請確實落實輪椅束縛系統教育訓練。(提案委員:鄭淑勻)	公路總局	公路總局於110年4月7日函請各區監理所及縣市政府督導所轄客運、通用計程車及復康巴士業者落實束縛系統正確使用教育訓練。 / 為精進身障人士搭乘大客車教育訓練教材，公路總局已於111年1月14日完成更新教材加強束縛系統相關說明，並函請各縣市政府及各區監理所將該標準作業流程轉發所轄客運，納入駕駛員教育訓練參考，以利駕駛員依作業流程協助身障人士上下車。	已完成	建議解除列管
三	有關使用醫療用電動代步車是否可搭乘公共運輸，因涉及衛福部及本部等相關部會規定，如：電動代步車大小尺寸及重量限制、張貼標章，以利民眾、司機及警察辨識，請路政司另召會邀請相關單位共同研商。 / (提案委員:劉金鐘)	路政司 / (監理科)	本部已於110年10月5日邀集行政院消費者保護處、衛生福利部(食品藥物管理署、社會及家庭署)、經濟部標準檢驗局、各直轄市政府交通局、相關公協會、財團法人車輛安全審驗中心及本部公路總局等單位開會討論，為利市售更多的醫療用電動代步器及電動輪椅可上低地板大客車，獲有初步擬定限制條件共識： / 醫療用電動代步器及電動輪椅之規格尺寸在135 cm(長)、80 cm(寬) 以下，且重量在85公斤以下，即都在法規要求規格尺寸重量限制以內，則認定允許可上低地板大客車。但重量超過85公斤，則需請醫療器材製造商送車輛研究測試中心測試確認是否可被現行低地板大客車之繫固設備束縛牢靠，且測試位移量符合車輛安全檢測基準之規定以下，經檢測合格則允許上低地板大客車。 / 另考量市面上各種醫療用電動代步車及電動輪椅車之相關種類型式，是否有其他限制條件仍須考慮，如輪椅出入門大小、器具底盤高度及上下斜坡能力、器具本身可供束縛固定位置等，尚須透過實際產品上車進行量測確認。 / 本部已請車安中心會同車輛中心刻正蒐集資料中，俟車安中心提供各項限制條件之初步容許標準，將儘速邀集主管機關衛生福利部、醫療用電動代步器(車)相關製造業者及相關單位共同研商討論確定執行方式，再提供各單位參考。 / 針對醫療用電動代步車張貼標章以利民眾、司機及警察辨識，查醫療用電動代步車及電動輪椅為屬醫療器材，依規定需辦理查驗登記取得許可證始得上市，衛生福利部109年10月15日衛授食字第 1091606277 號公告資訊，針對醫療用電動代步車及電動輪椅之標示應刊載事項，其包裝、標籤或說明書訂有相關規定，故針對張貼標章事宜，本部將會同主管機關衛生福利部等相關單位共同研商。	預計 112年 / 完成	建議持續列管
四	臺北車站無障礙動線導引改善案，請臺鐵局後續適時邀請相關身心障礙團體參與及協助改善。 / 前次會議決議:請臺鐵局邀集身心障礙者全面檢視臺北車站有關廁所、月台及電梯等處所之無障礙動線導引設施。 / (提案委員:劉金鐘、蔡再相)	臺鐵局	有關委員建議請臺鐵局邀集身心障礙者全面檢視臺北車站有關廁所、月台及電梯等處所之無障礙動線導引設施一節，臺北車站無障礙動線導引改善案，此前於規劃設計階段已邀集身障委員出席，並配合委員意見辦理既有指標更新及視障引導設施等相關工程，已於111年12月5日完工。	已完成	建議解除列管
五	有關建議檢討修正載運輪椅使用者車輛（營業用）之車內輪椅空間，請路政司及財團法人車輛安全審驗中心在維護安全前提下，依所提規劃邀集車廠討論後，邀請身心障礙團體、公會業者及監理機關共同討論車型規格。 / 前次會議結論:請車安中心洽劉委員金鐘溝通車內輪椅空間設置位置及輪椅區兩側設置扶手等問題。另請車安中心配合路政司政策向車廠宣導鼓勵導入及製造福祉車或了解導入困難點，若實際上業者仍有導入困難點，請路政司規劃會同車安中心拜訪車廠予以協助。 / (提案委員:劉金鐘)	路政司 / (監理科) / 車安中心	車安中心已於111年1月21日洽劉委員金鐘溝通車內輪椅空間設置位置及輪椅區兩側設置扶手等問題。劉委員反映，目前大多數福祉車車內輪椅空間設置位置於車輛正中間，當車輛轉彎時易受離心力影響而導致輪椅使用者感到不適，建議車廠設計車內輪椅空間之位置盡可能偏車身左側或右側，以利搭配使用兩側扶手或拉環握持，以降低乘坐福祉車時所帶來不舒適之問題。 / 另車安中心已透過發函、相關會議、111年度車輛型式安全品質一致性審驗年度研討會及辦理安審作業等不同管道，向車廠宣導鼓勵導入或製造福祉車，經查累計至111年度共有6家車輛製造廠，包含裕隆汽車製造股份有限公司、台灣福祉科技有限公司、大益興業股份有限公司、輔康企業有限公司、成昇實業股份有限公司、香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司，共計7廠牌，19個車型之福祉車已取得安審合格證明書。	111.8.18已完成	建請解除列管
六	大眾運輸工具驗票機聲響修改方式，本案依運研所建議方向辦理，請公路總局依短期建議方案督導客運業者辦理。 / (提案委員:王國羽、劉金鐘)	公路總局	有關推動驗票機汰換及功能升級補助，本局已於110年12月1日公告受理國道客運、一般公路客運、「台灣好行」路線補助申請期程，併同請各受理機關要求受補助客運業者驗票機扣款聲響等資訊應配合運輸研究所短期建議方案之方式辦理。 / 另於111年2月15日核定補助國道客運、一般公路客運及「台灣好行」路線更新驗票機時，再次要求主管機關針對驗票機扣款聲響應避免有歧視疑慮並確實審核確認；至市區客運部分，將訂於明(112)年啟動補助作業，屆時將一併要求辨理。	已完成	建議解除列管
七	有關委員所提近期從英國引進一款危險升降機，斜坡式進出車廂，且沒有扶手很危險，建議禁用一案，請路政司及車安中心再瞭解及研議安全性作法。 / 前次會議結論:原定建議草案修訂實施時間已屆，請路政司在與業者討論合適實施時間。 / (提案委員:鄭淑勻)	路政司(監理科) / 車安中心	本部已於111年3月4日發布修正車輛安全檢測基準第63點之一「低地板大客車規格規定」及第67點「載運輪椅使用者車輛」等2項規定，及修正「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點」，各型式新車及使用中車輛均自111年7月1日起應符合。 / 修訂重點為輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過300公釐且為平面，與坡度不得超過12%，以及輪椅升降台左右兩側應設置適當高度且固定牢靠穩固之扶手/欄杆，其佔輪椅升降台比例應超過80%等相關規定。	111.7.1 / 已完成	建議解除列管
八	請公路總局報告市區、一般公路、國道客運路線(每日5班次以上路線)每條路線至少1輛無障礙公車達成情形，並以達成率各增加5%為目標努力。 / (提案委員:劉金鐘)	公路總局	有關市區公車每條路線至少配置一台無障礙車輛，經統計至111年7月底為76.79%，相較110年12月底無障礙車輛配置比率為73%，提升約3.79%；另自111年起市區公車部分已僅補助無障礙公車(依身權法第53條規定辦理者除外) ，並配合行政院2030年市區公車全面電動化之政策目標，爰市區公車將逐步汰換為電動無障礙車輛，全面落實無障礙運輸服務。 / 公路客運（含一般及國道）部分，路線配置率(係指配置專用車輛，無包括混合調度及預約方式)已於110年11月達99%，相較於前次109年5月調查之85%，已提升14%。另為提升無障礙運輸服務，公路總局已修正「公路汽車客運業營運路線繼續經營申請審議處理原則」並於111年11月1日生效，公路客運路線申請續營應依規定提供一定比例之無障礙班次，以使每條路線皆提供足量之無障礙運輸服務。	持續辦理	建議納入公路總局無障礙交通環境小組持續列管
九	國家公園與風景區之聯外無障礙公共運輸服務路線：請公路總局及觀光局督導客運業者檢視班距，需細緻考慮，合理調整班表使班次串聯，以符合民眾需求；市區客運部分，請公路總局與地方政府聯繫辦理。 / 前次會議結論:請路政司及車安中心研議導入低地板中型巴士營運，並於下次會議說明成果。另有關委員建議連江縣應有無障礙公車一節，請公路總局就連江縣政府申請無障礙公車補助事宜，妥予協助。 / (提案委員:劉金鐘)	公路總局觀光局 / 路政司(監理科) / 車安中心	觀光局 / 本局為推動「台灣好行」無障礙旅運服務，本局於辦理各年度台灣好行服務升級計畫細部計畫審查時，均將強化各路線無障礙服務列為重點推動項目，並於台灣好行網站提供無障礙班次資訊及多元預約機制，如因特殊情況無法開行無障礙班次，應說明原因並提供替代性公共運輸服務資訊。111年67條開行路線中，計有無障礙路線53條、經會勘不宜開行無障礙車輛14條；另本局亦將車輛設置無障礙設施列為年度考核評鑑重點評分項目，及要求客運業者檢視班表合理性，以符合實需。 / 路政司、車安中心 / 針對導入低地板中型巴士營運部分：目前國內尚未有相關低地板乙類合格大客車，本部已會同經濟部，透過智慧電動巴士科技產業小組、本部公路總局公路公共運輸計畫及經濟部智慧電動巴士DMIT計畫，訂定低地板電動中巴規格參考指引，並規劃納入電動大客車作要要點補助。 / 針對無障礙中型巴士部分： / 本部已於111年8月12日及111年10月28日二次邀集和泰汽車公司，研議以COASTER車型開發無障礙中型巴士，該公司表示將規劃內部空間設置3個輪椅區及8張座椅，為增加業者購買誘因，建議和泰汽車公司可考慮將輪椅區部份改成快拆式座椅，以增加車內之輪椅區數量，而該公司表示因車輛本身設計侷限及馬祖道路環境等因素，無法增設快拆式座椅，建議座椅應維持固定式，目前持續與該公司研議中。 / 本部並請和泰汽車公司於111年11月7日拜訪社團法人台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭理事長淑勻，經與訪談後，鄭理事長就COASTER無障礙中型巴士針對輪椅區數量、輪椅區規格及快拆式座椅提供意見，後續將鄭委員意見納入設計考量。 / 公路總局 / 本案110年核定連江縣購置2輛無障礙公車，車輛已完備並於111年3月底完成結案驗收，目前該府已辦理無障礙大客車上路前駕駛教育訓練及路線會勘作業，並於7月上線提供服務。	觀光局、公路總局已完成 / 低地板中型巴士案預計113年完成	建議解除列管觀光局、公路總局 / 建議持續列管路政司、車安中心
十	有關委員建議依不同船型整合浮動碼頭通用高度，請航港局納入研議。 / (提案委員:劉金鐘)	航港局	現行各港埠管理機關構建置浮動碼頭時，均須考量停靠船舶之船型、噸位及乾舷高度等，並透過管理機制，區分各型船舶停靠位置，以利船舶船舷甲板與浮動碼頭面高程幾近相等。 / 有關船舶與浮動碼頭高程部分，已列入無障礙課程教材，並邀集本局通用無障礙委員，透過教育訓練強化船舶檢查人員之審圖能力。 / 本局於110年5月委託國立高雄科技大學 研擬「交通船船舷甲板與浮動碼頭高度設計參考原則」，其成果報告書經本局邀專家學者召開審查會議，經3次審查會議修正確認後核定，並於111年11月1日函發各 港埠交通船碼頭與船舶相關管理單位於設計浮動碼頭與船舶設計參考應用 。	已完成	建議解除列管
十一	有關提高通用計程車之執行成效： / 1.請路政司依委員建議，就如何提高通用計程車成效及行政程序簡化(以電子票證取代簽名)等議題再與地方政府共同研商。 / 2.目前苗栗縣、南投縣、金門縣、連江縣等縣市尚無通用計程車提供服務，請公路總局再瞭解未申請原因及鼓勵投入。 / 3.本部運研所刻正輔導縣市導入「愛接送」預約式通用計程車制度，請衛福部協助宣傳，以利民眾知悉及使用。 / (提案委員:劉金鐘)	路政司(機務科)公路總局 / 衛福部	路政司 / 有關如何提高通用計程車成效及行政程序簡化與地方政府共同研商一節： / 本部刻正檢討通用計程車永續營運機制，將適時與地方政府共同研商，俾利相關制度永續健全發展，提高通用計程車成效。 / 查目前全國各縣市政府皆已發行敬老卡、愛心卡等記名式電子票證，為利查核營運實績，已要求地方政府採電子票證查核機制，並提供補助刷卡機設備租用費，以簡化相關行政程序。另為確保行動不便者乘車安全，本部運研所於試辦愛接送服務流程新增：「乘客上車時，應正確使用輪椅束縛系統固定輪椅後，始得行車」之規定，並輔以司機端APP拍攝輪椅固定扣上傳系統以為佐證，該佐證資料亦可利用於承載行動不便者之稽核作業，以簡化相關行政程序。 / 公路總局 / 公路總局於110年4月6日函苗栗縣政府、南投縣政府、金門縣政府、連江縣政府，建議其依「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」鼓勵業者投入通用化計程車服務，並請當地監理所及公路總局公共運輸專案辦公室適時提供協助及輔導。公路總局再於110年6月1日、7月5日、7月29日函請新竹區、臺中區及臺北市區監理所再積極協調地方政府推動。 / 各縣市辦理情形： / (一)苗栗縣： / 1.公路總局新竹區監理所分別於110年4月12日、4月13日、6月2日、7月5日、8月13日、10月27日、11月25日、12月27日、111年3月29日，多次與苗栗縣計程車客運商業同業公會、苗栗縣汽車駕駛員職業工會、苗栗縣政府社會處、工商發展處、共享車隊等單位溝通協調。 / 2. 111年11月21日洽苗栗縣計程車公會表示，轄內計程車駕駛無意願，因苗栗目前租賃車業者承攬縣內長照服務有無障礙車輛提供服務，車資亦較便宜，計程車業者若再投入已無車趟可接，影響營收入。 / 3.另洽苗栗縣政府工商發展處表示，該府現與租賃車公司簽長照服務針對身障者已提供無障礙車輛且有車費補助優惠措施，另有臺中市政府轄管之通用化計程車1輛服務苗栗縣民眾，目前運量充足尚有餘裕，爰無申請通用化計程車需求。 / (二)南投縣： / 1.公路總局臺中區監理所南投監理站110年4月13日函請南投縣計程車客運商業同業公會及南投縣汽車駕駛員職業工會鼓勵業者投入通用化計程車服務，並於110年6月30日邀請南投縣政府、南投縣計程車公會及南投縣駕駛人工會召開研商。 / 2. 經洽南投縣政府表示，南投縣多為小規模經營的車行並無較具規模的計程車車隊，另縣府有詢問南投縣計程車公會及縣內計程車行的皆無參加經營意願，惟南投縣目前已有20輛復康巴士，28輛長照交通接送服務可供民眾預約使用，且民眾如有反映通用計程車的需求也都會轉介搭乘縣府的免費溫韾巴士，爰目前該縣尚無急迫之通用計程車需求。 / (三)金門縣： / 1.公路總局臺北市區監理所金門監理站110年5月7日函請金門縣計程車客運商業同業公會鼓勵業者投入通用化計程車服務。 / 2.金門縣政府已於110年6月1日函報交通部提案申請有關金門縣110年度通用計程車營運補助計畫書，並獲交通部110年6月8日核定補助190萬7千元。 / 3.金門縣政府於111年3月30日發布「金門縣政府通用計程車駕駛人營運獎勵金發給作業要點」。 / 4.金門縣政府於111年8月12日申請該營運計畫請領第1期款128萬9,314元，並於111年8月29日獲公路總局同意撥付；另預計於111年底前提出營運獎勵金申請。 / 5.金門縣地區目前共3位計程車業者投入通用化計程車服務，於111年4月至10月服務人次共計90趟。 / (四)連江縣： / 1.公路總局臺北市區監理所連江監理站110年5月7日函請連江縣計程車駕駛員職業工會鼓勵業者投入通用化計程車服務。110年6月3日及110年7月30日再函請連江縣交通旅遊局鼓勵業者投入通用化計程車服務。 / 2.縣府已規劃「馬祖觀光計程車輔導轉型計畫」，因招標數次，無計程車業者有意願投標致流標數次，連江縣交通旅遊局尚研議修正計畫內容。惟目前連江縣公共汽車管理處自111年7月1日起，正式購置無障礙公車服務身障及有需求之民眾。目前南、北竿各有1輛無障礙公車，每日分別環島服務10及8班次；統計無障礙公車111年7~10月，總計營駛2,214趟次，目前能滿足需求。 / 衛生福利部 / 本部前於110年12月24日以社家障字第1100760643號函送「愛接送-預約式通用計程車」服務宣導資料，請全國性身心障礙團體及各地方政府協助轉請轄內身心障礙福利機構、團體或服務提供單位轉知所屬會員或服務對象知悉，及提供有需要的民眾預約使用。	初步已完成，後續持續辦理	建議解除列管
十二	請觀光局評估可先由東北角管理處開始，提供鋪設無障礙地墊及規劃作為無障礙立槳活動基地之可行性。 / (提案委員:許朝富)	觀光局	本案業經中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會於111年5月3日實地履勘，可由福隆沙灘旁之福隆帆船俱樂部前斜坡道取代，順利完成身障朋友親近水岸，將作立槳活動之需求。	已完成	建議解除列管
十三	請車安中心、鐵研中心及航港局分別就汽車客運、鐵路運輸及海運方面研議適合各運具使用之束縛形式，並將研議結果向委員說明。 / (提案委員: 劉金鐘)	車安中心 / 鐵研中心 / 航港局	車安中心 / 車用輪椅束縛系統主要為將輪椅固定於車內輪椅區內，經查目前通過取得車輛安全檢測基準「低地板規格規規定」所使用之輪椅束縛系統形式，其組成構造包含固定帶(又稱安全扣環)及固定座(又稱地扣)。固定帶一端為S型鐵勾以勾住輪椅，並調整好固定帶長度，另一端為固定扣環扣住固定座或軌道式。目前固定座方式包含定點式與軌道式(如下圖)。針對輪椅束縛系統形式及操作說明等資料已以電子郵件提供予劉委員金鐘參考。 / 1.定點式固定座：較無彈性，因輪椅使用者之輪椅大小不同，需花費較多時間調整安全扣環之長度(如圖1)。 / 2.軌道式固定座：為多個固定點可依輪椅之大小來調整寬度，使用上較為彈性(如圖2)。 / 圖1、定點式固定座 圖2、軌道式固定座 / 鐵研中心 / 本案鐵道局111年1月20日「交通部鐵道局通用化無障礙環境推動小組111年度第1次委員會議」，會議結論第(六)項中說明:鐵研中心未設鐵路運輸運具使用之束縛形式相關檢測事項，且國內未有束縛系統相關規範，爰採該次會議中高鐵公司說明方式辦理。 / 航港局 / 1. 有關無障礙圖說條文納入客船管理規則業於111年8月15日陳報交通部，後因航政司對乘客名冊條文尚有疑義，爰111年10月13日修正乘客名冊條文文字後，再陳報交通部排定審議中。 / 2. 未來客船均依規定設置無障礙設施及設備，其中針對輪椅席位亦應於地面設繫固系統，且繫固系統應包括「至少2個固定點和1個骨盆式束縛」，將能穩定固定輪椅。另考量無障礙設備設施型式多樣且具專業，目前定期邀請本局無障礙委員指導，並列入無障礙教訓訓練課程教材內容。 / 3. 本局定期邀請本局無障礙委員授課，除船舶檢查人員外，亦邀請船廠人員一同參與課程，今(111)年度業於11月16日及11月28日開辦兩場(北部場及南部場)無障礙審圖課程，繫固系統「至少2個固定點和1個骨盆式束縛」已納入課程教材，訓練成效良好。	已完成	建議解除列管
十四	有關「無障礙統計指標」資料更新作業請統計處、公路總局及觀光局持續辦理，並檢視精進指標之內涵。 / (提案委員: 劉金鐘)	統計處 / 公路總局 / 觀光局	統計處 / 統計處業依決議更新各縣市市區客運無障礙車輛、身心障礙專用停車位，以及遊樂園及主題樂園無障礙項目家數占比資料至最新資料期，並將持續精進指標內涵。 / 公路總局 / 有關交通部統計查詢網「無障礙統計指標」，業於111年4月11日以超連結方式新增公路總局公布之無障礙車輛登記數指標(包含無障礙公路客運、遊覽車及計程車等)，並持續按月更新最新資料。 / 觀光局 / 1.本局業依決議新增「無障礙觀光旅館及一般旅館家數及客房數」統計數據，並業經交通部公務報表報送模式，報行政院主計總處核定，俟核定後將報表傳送相關官方網站揭露。 / 2.本局已將觀光遊樂業無障礙設施辦理情形納入觀光局年度督導考核競賽及地方政府上下半年定期檢查之重點項目，每年均赴園區實地實施1次考核及2次定期檢查，且督導考核競賽作業實施前、後均召開會議，持續精進指標之內涵。	已完成	建議解除列管
十五	請路政司邀集觀光局及公路總局等單位開會研商如何就旅行社違法營業招攬無障礙者旅遊及租用非法改裝車進行稽查，並結合聯稽路檢來查緝車輛違法使用，以共同精進無障礙旅遊安全，並請鄭委員儘可能協助提供相關資料，以利查核。 / (提案委員: 鄭淑勻)	路政司(觀光科、營運科) / 觀光局 / 公路總局	路政司 / 為因應高齡化社會及落實無障礙環境相關政策，觀光局於111年7月4日實施發布「交通部觀光局輔導旅行業辦理銀髮族及無障礙旅遊補助要點」。該要點目標係為補助旅行業持續包裝優質旅遊產品，促進銀髮族及身心障礙人士參與旅遊活動，提升身心健康，完善我國社會福利政策。有關本要點補助額度經費共計新臺幣1000萬元，以年度經費匡列，預算用罄為止。旅行業包裝銀髮族旅客國內旅遊者，得申請交通及住宿費用補助；如辦理無障礙旅遊，則可申請租用無障礙輔具、車輛、聘用照顧服務員或國內住宿費用補助。 / 本部觀光局派員執行路檢稽查勤務，未查有旅行業租用輪椅升降設備及輪椅固定等設備之特製營業車輛違規改裝情形，本部觀光局業函請各旅行業公會轉知所屬會員旅行業辦理旅遊行程應使用合法交通工具，並將持續與公路總局進行聯稽路檢，並加強此類車輛攔查，倘該等車輛涉違規改裝，將依法查處旅行業相關責任。 / 觀光局 / 查本局111年至10月止派員執行路檢稽查勤務(含公路總局聯稽勤務)168場，共計353團次，未查有旅行業租用輪椅升降設備及輪椅固定等設備之特製營業車輛違規改裝情形。 / 本局前業函請各旅行商業同業公會轉知所屬會員旅行業辦理旅遊行程應使用合法交通工具。為維護身心障礙者旅遊安全及品質，兼顧身心障礙者旅遊休閒之需求，本局將持續與公路總局進行聯稽路檢，並加強此類車輛攔查，倘該等車輛涉違規改裝，將依法查處旅行業相關責任。 / 公路總局 / 為確保行車安全，公路總局所屬各公路監理機關平均每月排定至少700班次會同警察機關至各重要道路、風景區、服務區及客運場站等處所針對各重點車種（包含營業大客車、大貨車、聯結車、危險物品車、砂石車、機車等）實施不定點聯合稽查勤務，就車輛設備與駕駛人資格加強查核，並按車種別訂定不同的攔查比率。為加強稽查該等備有輪椅升降設備及輪椅固定等設備之特製營業車輛違規改裝行為，現行各所均併同遊覽車執行稽查業務，惟未查有違規改裝情形。	持續辦理事項	建議解除列管

「交通部無障礙交通環境推動小組」第6屆第2次委員會提案資料

提案項次一
提案人：劉金鐘委員
提案事項：請說明市區公車2030年全面電動化之政策目標，是否包含無障礙之規劃。
說明：
1. 請說明2030市區公車全面電動化，是否亦要求電動公車應全面符合《車輛型式安全審驗管理辦法》之低地板大客車規格規定，並請說明車內輪椅區之數量。(回應單位:公路總局)
2. 另，《車輛型式安全審驗管理辦法》第63之1低地板大客車規格規定，其中「背檔」為嬰幼兒車區內應設置之設備，由於嬰幼兒車區可與輪椅區共用，故輪椅使用者在搭乘時，亦有機會使用「背檔」。據了解，輪椅使用者表示，在輪椅經束縛系統固定後，若可靠在背檔，且手握扶手，可增加搭車之安全及穩定感，建請可研議修正《車輛型式安全審驗管理辦法》中有關「背檔」之規定，並請於研擬時邀請使用者代表共同參與討論。(回應單位:路政司)

回應說明:
公路總局
1. 公路法第63條規定汽車及電車均應符合交通部規定之安全檢驗標準，並應經車輛型式安全檢測及審驗合格，取得安全審驗合格證明書，始得辦理登記、檢驗、領照，因此電動公車均依照《車輛型式安全審驗管理辦法》辦理車輛審驗。
2. 依電動大客車補助作業要點規定，申請補助之電動公車須為經車輛型式安全審驗合格之全新電動甲類或乙類大客車，甲類電動大客車並應符合車輛安全檢測基準低地板大客車規格規定，如車輛行駛路線經該管交通主管機關審核不適合使用低地板大客車，得申請一般電動大客車，並應符合車輛安全檢測基準載運輪椅使用者車輛規定。

路政司(監理科)
1. 車輛型式安全審驗管理辦法第14條附件第63點之1低地板大客車規格規定係參考聯合國R107車輛安全法規進行訂定，針對嬰幼兒車內應設「背擋」規定，主要目的是為保護嬰幼兒，避免車輛急煞使嬰兒車傾倒，造成嬰幼兒頭部受傷，所以背檔樣式尺寸、支撐件要求皆以兒童安全為考量，輪椅使用者於搭乘低地板大客車時，若有使用背擋之需求，基於通用設計之概念，可以共同使用該背檔並無問題。
2. 輪椅使用者如對於嬰幼兒區背擋規格有具體建議，本部會請車安中心納入邀集相關利害關係人討論修正之可行性。

提案項次二
提案人：劉金鐘委員
提案事項：針對行動不便者搭乘市區公車屢發生司機未依照標準服務流程而導致事故之情形，請交通部研擬具體對策。
說明：
1. 立法院社會福利及衛生環境委員會於今年11月9 日召開「身心障礙者權益保障法現況與展望及修法方向公聽會」，會中許多身障者反映搭乘市區公車時，因司機未依照標準服務流程而導致事故發生。
2. 雖然市區公車隸屬各縣市政府管轄，但僅透過教育訓練似乎未見成效，身障乘客仍常遇到司機拒載、不熟悉繫固設備如何操作、未依照標準流程服務之情形。
3. 建請交通部邀集身障團體與各縣市政府，研擬具體處理對策。

回應說明: (公路總局)
1. 為增進駕駛員操作無障礙設備之熟練度，公路總局要求公路客運業者每年至少應辦理2場教育訓練，且每位駕駛員每年皆須受訓至少1次，課程內容包含請駕駛員依標準作業流程服務身障者上下車並操作無障礙設備、認識身障及視障者特質及需求等，使駕駛員能以同理心服務障礙者乘車。另公路總局於110年4月7日函請各縣市政府及各區監理所督導所轄客運、通用計程車及復康巴士業者落實束縛系統正確使用教育訓練。
2. 為精進無障礙人士搭乘大客車教育訓練教材，公路總局於105年研商修訂「低地板公車駕駛員服務標準作業流程」106年製作「服務身障者及視障者上下車教學影片」教學影片，並於111年1月14日完成更新教材，函請各縣市政府及各區監理所將該標準作業流程轉發所轄客運，納入駕駛員教育訓練參考。
3. 另依據公路總局公路公共運輸服務升級計畫（一一０－一一三年）補助作業注意事項規定，申請市區客運汰舊換新案之提案單位應於結案請款時，檢附過去近一年內所轄客運業之通用設計（無障礙）服務辦理情形與查核改善記錄、提案單位或客運業者當年辦理駕駛人員操作無障礙升降設備或輔助設施之教育訓練，以及查核駕駛人員載客實際操作情形之佐證資料；另各地方政府申請辦理市區客運服務評鑑，其評鑑項目應包含無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全。

交通部無障礙交通環境推動小組111年度第6屆第2次委員會議
臨時動議提案
提案人：劉金鐘委員
提案：請高鐵說明無障礙座位之訂票、取票新規劃之內容與期程。
說明：
一、依據中央社12月2日之消息指出，「手機APP也將開放讓無障礙者取票，屆時只要購買無障礙車票的旅客，已經事先在櫃檯登錄過愛心證號，就可以利用手機及自動售票機取票，預計手機取票是明年第2季開放，自動售票機則是下半年開放」。
二、惟該消息並未說明是否開放無障礙座位可透過網路訂位系統、T- EX 行動購票 APP預訂，本案業已於本小組108年度第1委員會議中提出，身障者要預訂無障礙座位需致電高鐵客戶服務專線或至各車站售票窗口，十分不便，建議參考台鐵亦開放可透過網路系統直接預訂。
三、請高鐵說明 112年無障礙座位之訂票、取票新規劃之內容與期程。

高鐵公司回應說明：
一、考量無障礙座位開放於公眾通路預訂，可能因線上訂位之便利性，讓各列車之無障礙座位於開放訂位時即遭預訂，造成真正需要無障礙座位的旅客無位可訂之情形，且預訂無障礙座位之旅客，多數會伴隨乘車引導、同行旅客座位安排等較為繁瑣的服務需求，高鐵公司為保障需要使用無障礙座位之旅客權益，仍維持現行透過客服電話或車站提供輪椅座位預訂服務。
二、高鐵公司現行之各車站售票窗口或合作之便利商店(全台1萬2 千多家門市)均已提供無障礙座位持證件取票服務，目前亦積極開發取票新措施，針對透過客服中心協助預訂無障礙座位之旅客，如已完成身份證號登錄者，自12月起即可利用便利商店自助取票， 預計明年陸續可透過T Express App (預計2023年第二季)與自動售票機(預計2023年中旬)享受取票之便利服務。